# KERANGKA ACUAN KERJA

# (KAK)

PEKERJAAN

Pengembangan Lanjutan Aplikasi SIMBADA: Implementasi Modul Navigasi Geotagging dan Sistem Validasi Topologi Batas Desa

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

ANGGARAN TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK) Pengembangan Lanjutan Aplikasi SIMBADA: Implementasi Modul Navigasi Geotagging dan Sistem Validasi Topologi Batas Desa # BAGIAN TATA PEMERINTAHAN, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN 1.; ## Latar Belakang; :; Aplikasi SIMBADA (Sistem Informasi Batas Desa) adalah inovasi teknologi untuk pengelolaan batas wilayah di Kabupaten Konawe Selatan Setelah sukses mengintegrasikan platform website dan Android, tantangan berikutnya adalah memastikan kesesuaian mutlak antara data di lapangan dengan dokumen legalitas Upgrade ini difokuskan pada penguatan aspek yuridis dan teknis melalui otomasi validasi topologi guna meminimalisir konflik perbatasan dan mendukung "Konawe Selatan yang Sejahtera Berbasis Perdesaan" serta implementasi SPBE. 2.; Maksud dan Tujuan; :; - Maksud Sebagai petunjuk teknis bagi penyedia jasa dalam melaksanakan pengembangan fitur navigasi, geotagging, dan validasi otomatis pada sistem SIMBADA - Tujuan - Meningkatkan efisiensi verifikasi batas desa melalui sistem otomatis - Menjamin integritas bukti lapangan dengan teknologi Smart Geo-tagging - Memfasilitasi navigasi fisik ke titik batas menggunakan kompas digital untuk perangkat desa dan tim verifikator - Menciptakan kepastian hukum dengan menghubungkan koordinat riil dan dokumen Perbup. 3.; Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran; :; Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.. 4.; Sumber Pendanaan; :; Sumber dana : APBD TA 2026 Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 60.000.000,00. 5.; Referensi Hukum; :; - Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. - Perpres No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP).. 6.; Income/Masukan; :; APBD TA 2026. 7.; ## Output/Keluaran; :; Update Aplikasi SIMBADA yang mencakup pembaruan antarmuka (UI/UX Refresh), modul navigasi lapangan, dan sistem verifikasi topologi otomatis pada platform Web dan Android. 8.; Outcome/Hasil; :; Tersedianya instrumen digital yang mampu melakukan validasi cepat terhadap usulan batas desa secara teknis dan yuridis, sehingga mempercepat proses penetapan Peta Final. 9.; Lokasi Kegiatan; :; Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan. 10.; ## Jangka Waktu Penyelesaian; :; 30 (Tiga Puluh) hari kalender. 11.; ## Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa; :; Peralatan Pekerjaan yang dibutuhkan: - Laptop minimal 1 unit - Koneksi internet - Aplikasi pemrograman - Infrastruktur Server Pengembangan (Development/Staging Server) selama masa kontrak. 12.; ## Kualifikasi Perusahaan; :; Perusahaan dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa dengan kualifikasi : - Klasifikasi Perusahaan - Nomor Induk Berusaha (NIB) - (62090) Aktifitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya - NPWP - Akta Pendirian Perusahaan - Minimal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mendapatkan pekerjaan sejenis di lingkungan kota/kabupaten, kecuali perusahaan yang berdiri kurang dari 2 (dua) tahun. Dibuktikan dengan Copy SPK - Memiliki latar belakang dan pengalaman yang luas dalam bidang Perancangan dan Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi dan mengintegrasikan aplikasi, kecuali perusahaan yang berdiri kurang dari 2 (dua) tahun . - Memiliki latar belakang dan pengalaman yang luas dalam bidang Jasa Teknologi Informasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta. - Memiliki tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan ini: - 1 orang Project Manager dan System Analyst dengan kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Komputer/Teknik Informatika/Sistem Informasi. - 1 orang Full-Stack Developer (Mobile & Web) dengan kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Komputer/Teknik Informatika/Sistem Informasi. - 1 orang Database & Backend Developer dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 Ilmu Komputer/Teknik Informatika/Sistem Informasi. - Semua tenaga ahli yang dibutuhkan menyertakan sekurang-kurangnya CV, Ijazah, FC KTP/Identitas diri dan Sertifikat yang menunjang (Jika Ada). 13.; ## Ruang Lingkup Pekerjaan; :; Adapun ruang lingkup pekerjaan dimulai dari : - Redesain UI/UX: Pembaruan tampilan antarmuka pada platform Web dan Android agar lebih modern dan intuitif - Pengembangan Modul Android: Implementasi fitur Navigasi Point-to-Point, Smart Geo-tagging, dan Legal Document Uploader - Pengembangan Modul Web Admin: Pembangunan sistem Auto-Topology Checker dan Document Reviewer terintegrasi - Optimalisasi Backend & Database: Penyesuaian arsitektur Node.js dan skema ArangoDB untuk fitur baru - Uji Coba & Implementasi: Proses hosting dan uji keamanan sistem di server Dinas Kominfo - produksi akhir akan di-hosting di server resmi Dinas Kominfo.. 14.; ## Spesifikasi Teknis; :; Adapun spesifikasi teknis yang dipersyaratkan untuk pekerjaan ini adalah sebagai berikut: - Modul Mobile Android (User Desa & Petugas) - Navigasi Koordinat (Point-to-Point): Panduan arah berbasis kompas dan jarak (meter) menuju koordinat input - Smart Geo-Tagging: Kamera otomatis dengan watermark koordinat, waktu, dan ID Desa - Advanced Offline Mode: Fitur pengunduhan area peta (vector tiles) dan penyimpanan data pengajuan sementara di perangkat untuk sinkronisasi otomatis saat kembali online - Real-Time Push Notification: Sistem pemberitahuan instan mengenai status verifikasi, revisi, atau adanya sanggahan batas wilayah dari desa tetangga - Modul Web Admin (Pemerintah Kabupaten): - Auto-Topology Checker: Validasi otomatis untuk mendeteksi overlapping poligon antar desa - Otorisasi Dinamis: Manajemen hak akses yang fleksibel bagi tim verifikator. 15; ## Pelaporan; :; Seluruh Source Code, Hak Cipta, dan Hak Akses penuh terhadap Aplikasi SIMBADA sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Bagian Tata Pemerintahan).. 16.; ## Penutup; Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai landasan dalam pekerjaan pembuatan Pengembangan Lanjutan Aplikasi SIMBADA: Implementasi Modul Navigasi Geotagging dan Sistem Validasi Topologi Batas Desa Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Andoolo, 	   Mei 2026

# PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

# Asmurdani Tonga, S.STP. M.Si

# Nip. 19850821 200312 1 003